Fraktion Ennigerloh					privat   	 025 24/950 243	Fax: 02524/950 139

Vors. Georg Aufderheide					Büro 	 025 24/950 139 	e-mail:

mobil 	 0173/522 5474	info@aw-holzbau.de

CDU Fraktion Ennigerloh, Beesen 14, 59320 Ennigerloh						Ennigerloh, 13.11.2019

Stadt Ennigerloh

z. Hd. Herrn Bürgermeister Lülf

Marktplatz 1

59320 Ennigerloh

Antrag zum HHP 2020  Produkt 020601/Feuerwehrgerätehaus Ennigerloh

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Sitzung am 25.11.2019

Sehr verehrter Herr Bürgermeister Lülf,

Der Neubau einer Feuerwache Ennigerloh-Mitte ist notwendig und für die Einsatzbereitschaft und Sicherheit der Kameradinnen und Kameraden unumgänglich.

Nach den letztjährigen negativen Erfahrungen mit Baumaßnahmen der Stadt Ennigerloh, insbesondere bezogen auf die regelmäßigen Überschreitungen der Kostenansätze,

beantragt die CDU-Fraktion die Deckelung der Baukosten - incl. Einrichtung und Planungskosten - für das Feuerwehrgerätehaus Ennigerloh-Mitte auf:					4,50 Millionen €.

Nach unseren Recherchen wird der Betrag auskömmlich sein.

Ermittlung:

Baukosten Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt (aus Ergebnisplan Stadt Drensteinfurt 2011-2018)

2011 :      5.598,-€

2012:     95.583,-€

2013:     48.977.-€

2014:   644.703,-€

2015: 1.893.718,-€

2016:   400.847,-€

2017:   125.559,-€

Gesamt: 3.214.985,-€

Dieser Betrag enthält die Baukosten (2.978.985,-€) und die Anschaffungskosten von beweglichem Anlagevermögen (236.000,-€).

Im derzeitigen Haushaltsplan der Stadt Ennigerloh sind 7.500.000,-€ eingeplant!!!

Daraus wurden Planungskosten in Höhe von 800.000,-€ ermittelt und eingeplant. Das sind ca. 10% der Baukosten!

Zum Vergleich dazu die Zahlen aus Drensteinfurt, ergänzt um Baukostenerhöhungen:

3.214.985,-€ * 10% Verteuerung= 3.536.483,-€

3.214.985,-€ * 15% Verteuerung= 3.697.232,-€

3.214.985,-€ * 20% Verteuerung= 3.857.982,-€

3.214.985,-€ * 25% Verteuerung= 4.018.731,-€

Worst Case-Szenario : Verteuerung der Baukosten um 25%

Bauen und einrichten komplett wären erzielbar mit einem Planansatz i.H.v.:

4.018.731-€

Hinzu kämen die Planungskosten:

4.018.731,-€ * 10% = 					    401.873,-€

Gesamtkosten					4.420.604,-€

Mit diesem Planansatz müsste ein für Ennigerloh ausreichendes Feuerwehrhaus, orientiert an den Bau- und Planungskosten einer Nachbargemeinde, errichtet werden können.

Zusätzlich zur Deckelung der Gesamtkosten beauftragt der Rat der Stadt Ennigerloh die Verwaltung:

-Kontaktaufnahme mit der Stadt Drensteinfurt zur Auslotung der Übernahme der Planungen und der

Ausschreibungsunterlagen!

-Anschließend Kontaktaufnahme mit dem ausführenden Architekten. Aus der Erfahrung heraus hat

der Architekt sicherlich Rechte an der Planung und auch die Erfahrung bei der Umsetzung

genau dieses Projektes.

-Die Haushaltsposition zur Ermittlung eines Wirtschaftlichkeitsnachweises 15.000,-€ wird gestrichen.

-Der Ratsbeschluss zur Erstellung  einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zur GU-Vergabe wird

Aufgehoben.

-Es sind umgehend Gespräche mit der Kreisverwaltung anzustreben / fortzusetzen, um eine

Umsiedlung der Kreisrettungsstelle Ennigerloh an den neuen Standort zu erreichen um auch dort

Synergien zu nutzen. Hier sind Vorgespräche durch unser Ennigerloher CDU-Kreistagsmitglied

Bereits erfolgt.

-Das vorhandene Gelände am derzeitigen Feuerwehrgerätehaus soll zeitnah überplant werden, um

es anschließend zügig einer Veräußerung / Bebauung zuzuführen.

.

Man muss das Rad nicht immer neu erfinden.

Mit Übernahme einer vorhandenen Planung und geringfügigen Anpassungen lassen sich auch sicher Kostenreduzierungen im Bereich Planung erwirtschaften.

Über die weitere Bauabwicklung, insbesondere die Entwicklung der Kostensituation, soll in jeder Sitzung des STEA berichtet werden, analog der Vorgehensweise beim Umbau Naturfreibad Ennigerloh.

Mit freundlichem Gruß

gez.

Georg Aufderheide                                                   Dietmar Schulte

Fraktionsvorsitzender                                               Rats- und Ausschussmitglied

Anlagen:

-Foto Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt

Foto der Internetnetseite der Stadt Drensteinfurt